

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ ИННОКЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**Партизанского района**

**Красноярского края**

с. Иннокентьевка

**08.04.2025 № 11-п**

**Об утверждении плана работ по благоустройству**

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Иннокентьевского сельсовета, руководствуясь п.19 ст.6 Устава Иннокентьевского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работ по благоустройству территории Иннокентьевского сельсовета согласно приложению №1.

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Иннокентьевского сельсовета»

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Иннокентьевского

сельсовета. В.А.Румынина

Приложение

к постановлению главы

Иннокентьевского сельсовета

от 08.04.2025 г. № 11-п

План

работы Иннокентьевского сельсовета

по благоустройству территории села

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Период выполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| 1 | Провести сход граждан села и рассмотреть вопрос по благоустройству, разъяснить правила благоустройства территории поселения, санитарной, экологической безопасности и правила содержания животных | 18 апреля 2025 г | Глава Иннокентьевского сельсовета |  |
| 2 | Организовать двухмесячник по благоустройству, санитарной очистки и экологической защиты населения. В рамках двухмесячника:  1. Провести субботники по очистке территории поселения от мусора.  2. Организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок с привлечением неработающих граждан к общественным работам. | С 17 апреля- 17 июня | Глава сельсовета | Инициатива жителей села |
| 3 | Активизировать работу с населением и провести уточнения по закреплению прилегающей территории за домовладельцами, организациями и учреждениями ,торговыми объектами . | Апрель- май 2025 г | Глава сельсовета, комиссия по благоустройству | Инициатива органов местного самоуправления |
| 4 | Организовать и провести конкурс на звание «Жилой дом образцового содержания» | Итоги к 1 сентября | Комиссия по благоустройству | Местный бюджет, спонсоры |
| 5 | Активизировать работу административной комиссии по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов, квартир за:  - несанкционированные свалки;  - сжигание мусора, растительных остатков и ТБО на территории села;  - сваливание мусора и выливание жидких помоев за пределами своего участка. | Март- июнь  Сентябрь-ноябрь 2025г | административная комиссия, комиссия по благоустройству |  |
| 6 | Потребовать от собственников- разобрать и вывезти разрушенные и сгоревшие строения домов. | 2025 г | Глава сельсовета |  |
| 7 | Провести субботники по приведению кладбища в надлежащие состояние | С апреля по сентябрь 2025г | Глава сельсовета, депутат на освобожденной основе |  |
| 8 | Провести уборку на территории памятника ВОВ | С 1-8 мая 2025г | Работники культуры. |  |
| 9 | Проводить скашивание травы на территории села. | С 22 мая по 1 ноября | Глава сельсовета |  |
| 10 | Уборка несанкционированных свалок на территории села. | С 1 апреля по 10 октября. | Глава сельсовета |  |
| 11 | Подвести итоги конкурса на звание «Дом образцового содержания» | С 1-10 сентября | Комиссия по благоустройству. |  |